**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_ мая 2020 № 28

с.Трубачево

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Паспорта общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2021 году |  |

На основании государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 391 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации» «Комплексное развитие сельских территорий» администрация Трубачевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2021 году муниципального образования «Трубачевское сельское поселение» (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Трубачевского сельского поселения О.А. Трубачева

Приложение № 1

к постановлению

администрации Трубачевского

сельского поселения

от \_\_.05.2020 № \_\_

**Паспорт общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2021 году муниципального образования «Трубачевское сельское поселение»**

**I. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Информация о правообладателях и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цели:  -улучшение условий и комфортности проживания граждан;  - профилактика правонарушений;  - повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов;  - снижение негативного воздействия на экологическую обстановку, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, путем внедрения современных, экологически безопасных осветительных приборов и источников света;  - сокращение потребления электроэнергии и экономия бюджетных средств  Задачи:  - замена устаревшего, энергозатратного светового оборудования;  - установка дополнительных фонарей уличного освещения;  - улучшение качества уличного освещения населенных пунктов муниципального образования «Трубачевское сельское поселение» |
| Инициатор проекта | МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 15 мая 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 15 сентября 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 300,00 |
| в том числе за счет средств: | X |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 210,00 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 70,00 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 20,00 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 22 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 1117 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 58 |

**II. Описание проекта**

2.1. В настоящее время сетью наружного освещения не достаточно оснащена территория поселения, что не обеспечивает нормативное освещение. Для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и модернизации на улицах населенных пунктов Трубачевского сельского поселения.

На территории сельского поселения уличное освещение частично находится в изношенном состоянии. В д.Бушуево и с.Трубачево установлены лампы ДРЛ на 125 и 250 Вт. Данный вид ламп является не экономичным. Для уличного освещения выбраны наиболее экономичные на сегодняшний день светодиодные светильники – SWT-STR-M-48W, IP-67, мощностью 48 Вт, срок службы рассчитан на 100000 часов. При использовании, в среднем, 10 часов в сутки, срок службы составит 27 лет, гарантия 5 лет. Светодиодный светильник с углом пучка 1200 подходит для освещения территорий рассеянным светом. Корпус светильника имеет высокое качество, обеспечивает прочность и стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, повышенной стойкостью против влаги, насекомых и механических повреждений, вандализма.

Установка светодиодных светильников сократит расходы бюджетных средств на установку электрооборудования, содержание сети уличного освещения и оплату потребляемой электроэнергии.

В результате реализации мероприятия сокращение потребления электроэнергии на территориях, где осуществлена замена фонарей уличного освещения на светодиодные светильники снизится в 2 раза в год. Процент экономии бюджетных средств направленных на оплату уличного освещения составит в 2021 году – 27,8 %; в 2022 году – 51%.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) |  |  |
|  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы: | Май-сентябрь | подрядчик |
| Выполнение работ по замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие, установка дополнительных источников (энергосберегающих фонарей) уличного освещения | Май-сентябрь | подрядчик |
| Приобретение оборудования: |  |  |
|  |  |  |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
|  |  |  |

**III. Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| Замена устаревших, энергозатратных фонарей и установка дополнительных фонарей уличного освещения в с.Трубачево и д. Бушуево Трубачевского сельского поселения | 210,00 | 90,00 | 300,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Трубачевского сельского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (М.П., подпись) | \_\_\_\_\_Трубачева О.А.\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |
| Глава администрации  Трубачевского сельского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_ Трубачева О.А.\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |